Sistema de Gestão de Reservas de Hotel

Relatório de Projeto — Git e GitHub

Autor: Waldir Alves  |  Curso: Metodologias de desenvolvimento de software  |  2026

# 1. Organização do Trabalho

O trabalho foi desenvolvido individualmente, com recurso ao Git e ao GitHub para controlo de versões e organização do projeto. O repositório público foi criado com o nome gestao-hotel-git e o projeto foi estruturado em quatro ficheiros Python, cada um responsável por um módulo do sistema.

O desenvolvimento foi dividido em três branches de funcionalidade, criadas a partir do ramo principal (main):

- feature-clientes: implementação do registo e listagem de clientes

- feature-quartos: gestão do estado dos quartos (disponível/ocupado)

- feature-reservas: criação e cancelamento de reservas

Cada branch foi desenvolvida de forma independente, com commits frequentes e mensagens descritivas. Após a conclusão de cada funcionalidade, foi criado um Pull Request (PR) no GitHub para integrar as alterações no ramo main.

# 2. Problemas e Conflitos que Surgiram

Durante o desenvolvimento surgiram alguns conflitos de merge, nomeadamente:

- Conflito no ficheiro app.py ao integrar as branches feature-clientes e feature-quartos, uma vez que ambas adicionaram imports e chamadas de funções na mesma zona do ficheiro.

- Conflito no README.md ao atualizar a descrição das funcionalidades em paralelo com a adição da tabela de branches.

# 3. Como os Conflitos Foram Resolvidos com Git

Os conflitos foram resolvidos manualmente com os seguintes passos:

- Identificação dos ficheiros em conflito através do comando git status

- Análise das marcações de conflito (<<<<<<, ======= e >>>>>>>) nos ficheiros afetados

- Edição manual dos ficheiros para manter as alterações corretas de ambas as branches

- Registo das alterações com git add e confirmação com git commit

No final, todos os merges foram concluídos com sucesso, o repositório foi marcado com a tag v1.0 e o histórico de commits reflete claramente a evolução do projeto.